UrbanPulse · Equipo 3

Informe de la tarea HT-37

Certificación de calidad y cumplimiento de SLA

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Responsable | Fabio Saavedra (QA) |
| Bloque | QA / Testing |
| Fecha del informe | 19 de octubre de 2026 |
| Trabajo realizado | 5 de octubre de 2026 (reparación y certificación) y 19 de octubre de 2026 (T01) |
| Commits | 55b1e198 (reparación y certificación), 87febe70 (T01) |

Contenido

1. Resumen ejecutivo	3

2. Objetivo y criterios de aceptación	3

3. Situación inicial	3

4. Problemas encontrados y correcciones	4

5. Certificación automática	4

5.1 Cómo funciona	4

5.2 Reglas del certificador	4

5.3 Evidencia de la certificación	5

6. T01: clave de Gemini para CI y registro de riesgos	5

7. Resultados	6

7.1 Corrida del 5 de octubre (cierre de la reparación)	6

7.2 Defectos conocidos y aceptados	6

7.3 Corrida de evidencia sobre el código actual	7

8. Estado frente a los criterios	8

9. Pendientes	8

10. Archivos	8

# 1. Resumen ejecutivo

HT-37 tenía dos objetivos: que todas las pruebas de regresión pasen al 100 % y entregar un reporte que certifique la calidad y el cumplimiento del SLA. Además, la tarea T01 (acuerdo A5) pedía usar en la integración continua una clave de Gemini distinta de la de producción y registrar los límites de los planes gratuitos.

El 5 de octubre se reparó la suite E2E, que tras el refactor de microfrontends (HT-39) estaba en 25 de 30 pruebas en verde, y se dejó en 36 de 36. También se automatizó la certificación: un workflow ejecuta todas las suites y un script emite el veredicto a partir de sus resultados reales. El 19 de octubre se completó T01.

Estado actual: hay que revalidar la suite. El 15 de octubre se integró en el frontend un cambio de enrutamiento y los paneles de riesgo (commit f23614db). En una corrida local del 19 de octubre aparecieron pruebas fallidas; el resultado actual se documenta en la corrida de evidencia de la sección 7.3. Además, el workflow de certificación nunca se ha ejecutado en GitHub, por lo que todavía no existe un certificado oficial.

| Entregable | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Suite de regresión al 100 % | Cumplido el 5/10; por revalidar | 36 de 36 el 5/10. Resultado actual en la sección 7.3. |
| Certificación automática | Construida, sin ejecutar | Workflow y script listos; nunca se lanzaron en GitHub. |
| Reporte de certificación del SLA | Pendiente | Se genera al ejecutar el workflow; aún no existe. |
| T01: clave de CI y registro de riesgos | Hecho | Secret GEMINI_API_KEY_CI y docs/REGISTRO_DE_RIESGOS.md; cifras por verificar. |

# 2. Objetivo y criterios de aceptación

| Criterio | Descripción |
| --- | --- |
| CA1 | Todas las pruebas de regresión (Playwright E2E y Newman de APIs) pasan al 100 % sin errores. |
| CA2 | Se entrega un reporte que certifica la calidad y el cumplimiento del SLA de tiempo de respuesta (< 3000 ms, según docs/PLATFORM_HEALTH_WEBHOOK_CONTRACT.md). |
| T01 (acuerdo A5) | La CI usa una clave de Gemini propia, separada de producción, y queda un registro de los límites de los planes gratuitos. |

# 3. Situación inicial

Tras el refactor de microfrontends de HT-39, la suite E2E estaba en 25 de 30 pruebas en verde. Los fallos no eran todos defectos de la aplicación: buena parte venía de la configuración de las pruebas y de pruebas que afirmaban sobre una interfaz que ya había cambiado.

# 4. Problemas encontrados y correcciones

| Problema | Causa | Corrección |
| --- | --- | --- |
| Media aplicación no montaba durante las pruebas | playwright.config.ts levantaba 4 servidores de Vite cuando el host ya federaba 7 microfrontends; el login vive en mf-auth y el grid del operador en mf-gestion-incidentes. | Se levantan los 7 microfrontends. mf-panel-riesgo queda fuera porque no expone remoteEntry.js. |
| En local fallaba una prueba distinta en cada corrida | El límite de un worker solo se aplicaba en CI; en local la suite corría en paralelo contra servidores que aún compilaban. | Un worker siempre. Local y CI comparten concurrencia, así un fallo de CI se reproduce en local. |
| Fallos por tiempo en el primer montaje | El timeout de las aserciones era de 5 s; el primer montaje de un remoto incluye compilarlo bajo demanda. | Timeout de aserciones de 15 s. |
| Pruebas sobre una interfaz que ya no existía | La pestaña «TICKETS» pasó a ser «GESTIÓN DE INCIDENTES» y la leyenda del mapa pasó a un panel con pestañas bajo «Leyenda y Guía». | Se actualizaron dashboard-reactive.spec.ts y mapa.spec.ts. |
| Prueba del operador intermitente | El doble de reports-list devolvía un estado fijo; el refetch tras la mutación pisaba el cambio recién guardado. | El doble mantiene estado, como haría n8n contra la base de datos. |

# 5. Certificación automática

## 5.1 Cómo funciona

El workflow «QA - Certificación de calidad y SLA (HT-37)» (.github/workflows/certificacion-sla.yml) ejecuta en una misma corrida todas las suites de regresión y después llama a scripts/certificar-sla.mjs, que lee sus resultados y escribe docs/CERTIFICACION_SLA.md con el veredicto «CERTIFICADO» o «NO CERTIFICADO».

| Suite | Qué prueba |
| --- | --- |
| Playwright (E2E) | La aplicación completa en el navegador: login, chat, mapa, dashboard, alertas, accesibilidad. |
| Newman · regresión de APIs | Los webhooks de n8n. |
| Newman · robustez del LLM | El chat ante entradas maliciosas o fuera de dominio. |
| Newman · GeoJSON adversarial | Los endpoints de mapas ante datos malformados. |

El workflow es manual porque las suites Newman atacan los webhooks de producción y consumen cuota de TomTom y Gemini. Se lanza al cerrar un sprint o para sustentar una entrega.

## 5.2 Reglas del certificador

- Una suite ausente no se certifica. Si falta el resultado de alguna, el script se niega a certificar: un veredicto que aprueba porque falta un archivo no certifica nada.

- Una prueba inestable cuenta como fallo. Si pasó solo al reintentar, no sostiene una certificación.

- Los defectos conocidos se nombran. Las pruebas marcadas con test.fail() son verdes para Playwright, pero el certificado las lista aparte para no declarar un «100 %» que oculte defectos documentados.

- El SLA se mide solo con Newman. Son las suites que tocan los webhooks reales. Playwright corre contra servidores locales y sus tiempos no dicen nada de producción.

## 5.3 Evidencia de la certificación

Completar cuando se ejecute el workflow desde Actions → «QA - Certificación de calidad y SLA (HT-37)» → Run workflow.

[ Pegar aquí la captura ]

Captura de la página del run con todos los pasos y su estado.

Figura 1. Ejecución del workflow de certificación en GitHub Actions.

[ Pegar aquí la captura ]

Captura del resumen del run o del artefacto certificacion-sla con el veredicto y la tabla de suites.

Figura 2. Certificado emitido (docs/CERTIFICACION_SLA.md).

# 6. T01: clave de Gemini para CI y registro de riesgos

- mlops-tests.yml usa el secret GEMINI_API_KEY_CI, de un proyecto aparte de Google AI Studio, en lugar de la clave de producción. El secret existe en el repositorio desde el 20 de octubre (hora UTC).

- Se creó docs/REGISTRO_DE_RIESGOS.md con los límites de los planes gratuitos de Gemini, Groq, Neon, Vercel y AWS Lightsail, y el riesgo R-03 (la CI consume la cuota de producción).

- Se documentó en llm-robustness-newman.yml que esa suite sigue gastando la clave de producción, porque llama al webhook del n8n de producción.

[ Pegar aquí la captura ]

Captura de Settings → Secrets and variables → Actions, sin mostrar el valor de la clave.

Figura 3. Secret GEMINI_API_KEY_CI configurado en el repositorio.

# 7. Resultados

## 7.1 Corrida del 5 de octubre (cierre de la reparación)

Duración: 1.4 min. Resultado: 36 de 36 pruebas con el resultado esperado, sin fallos ni pruebas inestables. Según el commit, el resultado se repitió en tres corridas seguidas; se conserva el reporte de la última.

| Archivo | Pruebas | Verdes | Fallidas | Defectos conocidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accesibilidad.spec.ts | 4 | 0 | 0 | 4 |
| alertas-tiempo-real.spec.ts | 6 | 6 | 0 | 0 |
| dashboard-reactive.spec.ts | 1 | 1 | 0 | 0 |
| dashboard.spec.ts | 5 | 5 | 0 | 0 |
| login.spec.ts | 11 | 11 | 0 | 0 |
| mapa.spec.ts | 4 | 4 | 0 | 0 |
| urbanpulse-report.spec.ts | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 32 | 0 | 4 |

## 7.2 Defectos conocidos y aceptados

Cuatro pruebas de accesibilidad están marcadas con test.fail(): documentan defectos reales que el equipo aceptó por ahora. La suite avisará en cuanto se corrijan.

| Defecto | Descripción |
| --- | --- |
| D-14 | La aplicación se cae al renderizar los gráficos del panel analítico con datos reales (Recharts). |
| D-15 | Contraste insuficiente en los elementos que usan --color-accent. |
| D-16 | El botón de enviar mensaje del chat es un ícono sin nombre accesible. |

## 7.3 Corrida de evidencia sobre el código actual

Completar con los resultados de la corrida de la suite E2E sobre el código actual (cd ia-ops/tests && npx playwright test). El reporte HTML se abre con npx playwright show-report.

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Fecha de la corrida |  |
| Rama y commit |  |
| Pruebas ejecutadas |  |
| En verde |  |
| Fallidas |  |
| Defectos conocidos (test.fail) |  |
| Duración |  |

[ Pegar aquí la captura ]

Captura del final de la salida de npx playwright test, con el conteo de pruebas.

Figura 4. Resumen de la corrida de Playwright en la terminal.

[ Pegar aquí la captura ]

Captura de npx playwright show-report con la lista de pruebas y su estado.

Figura 5. Reporte HTML de Playwright.

Si hay pruebas fallidas, listarlas e indicar para cada una si cambió la interfaz (se actualiza la prueba) o si es un defecto nuevo (se reporta al equipo de frontend):

| Prueba | Motivo del fallo | Acción |
| --- | --- | --- |

# 8. Estado frente a los criterios

| Criterio | Estado | Justificación |
| --- | --- | --- |
| CA1 | Cumplido el 5/10; por revalidar | E2E: 36 de 36 el 5/10; resultado actual en la sección 7.3. Las suites Newman no se han ejecutado juntas dentro de la certificación. |
| CA2 | No cumplido | El generador del certificado existe, pero el workflow nunca se ejecutó y no hay certificado emitido ni medición del SLA. |
| T01 | Cumplido con pendientes | Clave separada para mlops-tests. Queda la suite de robustez del LLM usando la clave de producción y las cifras del registro sin verificar. |

# 9. Pendientes

- Actualizar la suite E2E al frontend actual según los fallos que registre la corrida de la sección 7.3.

- Ejecutar el workflow de certificación en GitHub con las suites Newman incluidas, para emitir docs/CERTIFICACION_SLA.md y medir el SLA de respuesta. Atacará producción y gastará cuota.

- Corregir D-14, D-15 y D-16 (equipo de frontend). Al corregirse, sus pruebas empezarán a fallar a propósito y habrá que quitarles test.fail().

- Hacer que el certificador rechace resultados antiguos. Al preparar este informe, el script emitió «CERTIFICADO» leyendo el reporte de Playwright del 5 de octubre, porque no comprueba la fecha de los resultados. En el workflow no ocurre (las suites corren en la misma ejecución), pero en una corrida local puede certificar algo que ya no es cierto.

- Verificar las cifras del registro de riesgos en la consola de cada proveedor; hoy figuran como «pendiente».

- Mover la suite de robustez del LLM a un n8n de pruebas con GEMINI_API_KEY_CI, para que deje de consumir la cuota de producción (riesgo R-03).

- Incluir mf-panel-riesgo en el arranque de la suite cuando exponga remoteEntry.js.

# 10. Archivos

| Archivo | Papel |
| --- | --- |
| .github/workflows/certificacion-sla.yml | Workflow que ejecuta las suites y emite el certificado. |
| scripts/certificar-sla.mjs | Calcula el veredicto a partir de los resultados reales. |
| ia-ops/tests/playwright.config.ts | 7 microfrontends, un worker, timeout de 15 s, reporte JSON. |
| ia-ops/tests/tests/dashboard-reactive.spec.ts | Doble con estado y pestaña renombrada. |
| ia-ops/tests/tests/mapa.spec.ts | Nueva leyenda con pestañas. |
| .github/workflows/playwright.yml | Instala los 7 microfrontends en CI. |
| .github/workflows/mlops-tests.yml | T01: usa GEMINI_API_KEY_CI. |
| docs/REGISTRO_DE_RIESGOS.md | T01: límites de los planes gratuitos y riesgo R-03. |