UrbanPulse · Equipo 3

Informe de la historia HT-45

Pruebas DAST automatizadas con OWASP ZAP

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Responsable | Fabio Saavedra (QA) |
| Bloque | DevSecOps |
| Tareas | T01 (baseline), T02 (escaneo de API) y T03 (Code Scanning, gate e informe) |
| Fecha del informe | 19 de octubre de 2026 |
| Periodo de trabajo | Del 5 al 19 de octubre de 2026 |
| Pull requests | #292 y #344 (fusionados en main) |

Contenido

1. Resumen ejecutivo	3

2. Objetivo y criterios de aceptación	3

3. Cómo funciona	3

3.1 Los tres escaneos	3

3.2 Cuándo se ejecuta	4

3.3 Protecciones	4

3.4 Gate e informe de hallazgos (T03)	4

4. Componentes	4

5. Problemas encontrados y correcciones	5

6. Resultados	6

6.1 Corridas del 19 de octubre de 2026	6

6.2 Resumen por escaneo	6

7. Hallazgos destacados	6

8. Estado frente a los criterios	7

9. Pendientes	7

10. Evidencias	8

# 1. Resumen ejecutivo

HT-45 automatiza las pruebas de seguridad dinámicas (DAST) de UrbanPulse con OWASP ZAP. A diferencia del análisis estático, el DAST ataca la aplicación ya desplegada y en ejecución, y por eso encuentra problemas que solo existen con la aplicación corriendo, como cabeceras de seguridad ausentes o errores que filtran información.

Las tres tareas están completas. El 19 de octubre de 2026 el workflow terminó con todos sus jobs en verde, tanto en una corrida manual como en la corrida automática del último despliegue, y ningún escaneo encontró hallazgos de riesgo alto.

| Tarea | Criterio de aceptación | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | El reporte de ZAP se genera en cada despliegue a staging. | Completa | Job del baseline en verde en el despliegue del 19/10; 68 hallazgos en Code Scanning. |
| T02 | Los webhooks aparecen en el reporte de ZAP. | Completa, con observaciones | 15 rutas importadas en staging (escaneo activo) y 10 URL en producción (escaneo pasivo), en la corrida automática del despliegue. |
| T03 | Hallazgos visibles en la pestaña Security. | Completa | Tres categorías publicadas en Code Scanning y gate de riesgo alto activo. |

Observación principal: el n8n de staging responde con errores 500 en sus rutas de lectura, así que el escaneo activo se ejecutó contra respuestas de error. Ver la sección 8.

# 2. Objetivo y criterios de aceptación

| Tarea | Descripción |
| --- | --- |
| T01 | Configurar el escaneo baseline de OWASP ZAP contra el frontend de staging tras cada despliegue. |
| T02 | Configurar el escaneo de API de ZAP contra los webhooks /urbanpulse/* de n8n, a partir de una definición OpenAPI mínima. |
| T03 | Publicar los hallazgos en GitHub Code Scanning (formato SARIF), bloquear los de riesgo alto y redactar el informe de hallazgos. |

# 3. Cómo funciona

## 3.1 Los tres escaneos

| Escaneo | Objetivo | Tipo | Qué detecta |
| --- | --- | --- | --- |
| Baseline (T01) | Frontend React desplegado en Vercel (staging) | Pasivo: rastrea la web y observa el tráfico | Cabeceras ausentes, cookies inseguras, fugas de información |
| API activo (T02) | Las 15 rutas del n8n de staging | Activo: envía ataques (inyecciones, datos malformados) | Inyección, manejo de errores, validación de entradas |
| API pasivo de producción (T02) | Las 7 rutas GET del n8n de producción | Pasivo: una visita por ruta, sin ataques | Cabeceras de seguridad y errores en las respuestas reales |

## 3.2 Cuándo se ejecuta

- En cada despliegue de staging. Vercel avisa a GitHub cuando termina un despliegue y el workflow escanea exactamente la URL recién desplegada. Los despliegues de producción se omiten a propósito.

- A mano, desde Actions → «DevSecOps - Pruebas DAST (OWASP ZAP)» → Run workflow.

## 3.3 Protecciones

- El escaneo activo solo corre contra staging. El job se niega a ejecutarse si la URL configurada no corresponde a un host de staging, porque los ataques escriben datos.

- Producción solo se revisa con rutas de lectura. Un script genera una copia de la especificación con las 7 rutas GET y falla si se cuela una ruta que escriba. Las 8 rutas excluidas (registro, login, recuperación de contraseña, alta y resolución de reportes, chat) crearían usuarios y reportes reales y gastarían cuota de Gemini.

- Se comprueba que los webhooks respondan antes de escanear. Si staging no está listo, el escaneo activo se omite con un aviso en lugar de escanear rutas inexistentes y salir en verde sin haber probado nada.

- Tiempo máximo. El escaneo activo se corta a los 15 minutos (2 por regla) y el job a los 30.

## 3.4 Gate e informe de hallazgos (T03)

Cada escaneo convierte su reporte a SARIF, lo publica en Code Scanning bajo su propia categoría y genera un informe que cruza el riesgo asignado por ZAP con la decisión del equipo registrada en .zap/rules.tsv. Si aparece un hallazgo de riesgo alto, el job falla.

| Categoría en Code Scanning | Escaneo |
| --- | --- |
| dast-zap-baseline | Baseline del frontend |
| dast-zap-api | API activo de staging |
| dast-zap-api-produccion | API pasivo de producción |

# 4. Componentes

| Archivo | Papel |
| --- | --- |
| .github/workflows/dast-owasp-zap.yml | Workflow con cuatro jobs: resolver objetivo, baseline, API activo y API pasivo de producción. |
| .zap/urbanpulse-api.openapi.yaml | Definición OpenAPI de las 15 rutas de n8n. |
| .zap/rules.tsv | Decisión del equipo por regla de ZAP: FAIL, WARN o IGNORE con justificación. |
| scripts/zap-json-to-sarif.mjs | Convierte el reporte de ZAP a SARIF. |
| scripts/zap-reporte-hallazgos.mjs | Genera el informe de hallazgos y aplica el gate de riesgo alto. |
| scripts/zap-spec-solo-lectura.py | Deriva la especificación con solo rutas GET para producción. |
| docs/DAST_OWASP_ZAP.md | Guía de uso: escaneos, secrets, gate y ajuste de alertas. |

| Secret | Para qué |
| --- | --- |
| DAST_API_BASE_URL | Base de los webhooks del n8n de staging. |
| DAST_API_PROD_BASE_URL | Base de los webhooks del n8n de producción, solo para el escaneo pasivo. |
| DAST_BASELINE_URL | URL del frontend para corridas manuales. |

# 5. Problemas encontrados y correcciones

Cada corrección salió de una corrida real que falló o que dio un resultado engañoso.

| Commit | Problema | Corrección |
| --- | --- | --- |
| 44e5ff64 | La publicación en Code Scanning abortaba en los eventos de despliegue porque no tienen rama asociada. | Los hallazgos se asocian al commit y la rama del propio despliegue. |
| b36e3b7a | Un n8n sin flujos devuelve 404 en todo y ZAP saldría en verde sin haber probado nada. | Se sondean rutas de lectura antes de escanear. |
| 6fe5a681 | Un secret mal configurado podría apuntar el escaneo activo contra producción. | El job se niega a correr si el host no es de staging. |
| d5228013 | El escaneo activo no tenía tope y se quedaba colgado contra un n8n lento. | Límite de 15 minutos de escaneo y 30 de job. |
| 77155d73 | Vercel a veces envía un SHA en lugar de una rama como referencia del despliegue. | Se resuelve la rama correcta para Code Scanning. |
| 9e909729 | Cuando la sonda agotaba el tiempo, el código quedaba como «000000» y contaba como webhook vivo; ZAP perdía 6 minutos. | Solo cuenta como vivo un código HTTP válido distinto de 404 y de 502/503/504. |
| 5806800f | El n8n de staging no tenía los flujos activos y el escaneo de API nunca llegaba a ejecutarse. | Escaneo pasivo de las rutas GET de producción; el activo de staging se omite con aviso si no está listo. |
| 99ed1e56 | En las corridas manuales, GitHub borraba la URL del baseline al pasarla entre jobs porque venía de un secret. | El baseline toma el secret directamente si la URL llega vacía. |

# 6. Resultados

## 6.1 Corridas del 19 de octubre de 2026

| Job | Corrida manual (39361703806) | Corrida por despliegue (39361725706) | Riesgo alto |
| --- | --- | --- | --- |
| Baseline del frontend | Verde · 1 min 28 s | Verde · 1 min 36 s | 0 |
| API activo de staging | Omitido con aviso: staging no respondió en 30 s | Verde · 20 min 11 s · 15 rutas importadas | 0 |
| API pasivo de producción | Verde · 2 min 17 s · 9 URL importadas | Verde · 2 min 24 s · 10 URL importadas | 0 |

Las dos corridas empezaron con 20 segundos de diferencia. En la manual, el n8n de staging no contestó a tiempo; en la automática respondió con errores 500 y el escaneo activo se ejecutó. El n8n de staging es inestable.

## 6.2 Resumen por escaneo

Cifras de la corrida automática del despliegue (39361725706). La última columna es el total de hallazgos del último análisis publicado en Code Scanning para cada categoría.

| Escaneo | Reglas que pasan | Avisos (WARN) | Regresiones (FAIL) | Hallazgos en Code Scanning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline del frontend | 55 | 12 | 3 | 68 |
| API activo de staging | 121 | 1 | 1 | 59 |
| API pasivo de producción | 118 | 3 | 2 | 45 |

Las «regresiones (FAIL)» son reglas que el equipo marcó en .zap/rules.tsv como problemas ya corregidos en HT-44. Son de riesgo bajo o medio, así que no activan el gate de riesgo alto, pero indican que el problema vuelve a aparecer.

# 7. Hallazgos destacados

| Hallazgo | Dónde | Qué significa |
| --- | --- | --- |
| Error 500 que muestra detalles del error | Producción: report-image?id=1 | Pedir una imagen inexistente hace fallar el flujo y la respuesta deja ver información interna. |
| Falta Strict-Transport-Security (FAIL) | n8n de producción (6 rutas) y de staging (11) | n8n no obliga al navegador a usar siempre HTTPS. HT-44 lo corrigió en Vercel, pero no en Lightsail. |
| Falta X-Content-Type-Options: nosniff (FAIL) | n8n de producción (4 rutas) | El navegador podría interpretar mal el tipo de contenido de la respuesta. |
| CORS permisivo, CSP ausente y falta de nosniff (FAIL) | Frontend de staging: 5, 2 y 5 respuestas | Tres regresiones de lo corregido en HT-44 en el despliegue de vista previa escaneado. |
| 403 Forbidden | Producción: mapa-siniestros-sutran | La ruta rechaza la petición; puede ser intencional o un flujo mal configurado. |
| Falta Cross-Origin-Resource-Policy | Producción (4 rutas) | Otras webs podrían incrustar estas respuestas. |
| Content-Type inesperado | Staging (12 respuestas) | Las rutas responden con un tipo de contenido distinto del esperado, en este caso por los errores 500. |

# 8. Estado frente a los criterios

| Tarea | Estado | Justificación |
| --- | --- | --- |
| T01 | Cumplida | El baseline se ejecuta en cada despliegue de staging y publica su reporte. En verde en la corrida automática del 19/10. |
| T02 | Cumplida, con observaciones | Las 15 rutas aparecen en el reporte del escaneo activo de staging y 10 URL en el pasivo de producción. Pero el n8n de staging respondió con errores 500 en sus rutas de lectura, así que el escaneo activo probó sobre todo respuestas de error. Las 8 rutas que escriben datos no se han atacado contra flujos que funcionen. |
| T03 | Cumplida | Tres categorías en Code Scanning, informe de hallazgos en el resumen de cada corrida y gate de riesgo alto activo. |

# 9. Pendientes

- Corregir los flujos del n8n de staging, que responden con 500 (probablemente por credenciales de base de datos), y volver a lanzar el escaneo activo para que ataque flujos que funcionan.

- Añadir las cabeceras de seguridad en el n8n de Lightsail (Strict-Transport-Security, X-Content-Type-Options, Cross-Origin-Resource-Policy), en n8n o en el proxy que tenga delante.

- Revisar el error 500 de report-image para que una imagen inexistente devuelva 404 sin detalles internos, y el 403 de mapa-siniestros-sutran.

- Revisar las cabeceras del frontend de staging (CORS, Content-Security-Policy y nosniff), marcadas como regresiones de HT-44. Puede que los despliegues de vista previa de Vercel no apliquen la misma configuración que producción.

- Llevar a main el commit 99ed1e56. Se subió a la rama Saavedra justo después de fusionar el PR #344 y necesita un PR nuevo.

- Marcar los jobs de ZAP como checks requeridos en la protección de rama de main; sin eso el gate informa, pero no bloquea un merge.

- Actualizar github/codeql-action/upload-sarif de v3 a v4. GitHub avisa en las corridas que la v3 deja de estar soportada en diciembre de 2026.

# 10. Evidencias

[ Pegar aquí la captura ]

Captura de Actions → la corrida 39361725706 (o 39361703806) mostrando los jobs y su estado.

Figura 1. Corrida del workflow con los cuatro jobs en verde.

[ Pegar aquí la captura ]

Captura del log del paso «Ejecutar ZAP API Scan» con «Number of Imported URLs: 15» y la línea FAIL-NEW / WARN-NEW / PASS.

Figura 2. Escaneo activo de staging: rutas importadas y resumen de reglas.

[ Pegar aquí la captura ]

Captura del paso «Preparar la spec de solo lectura» con las 7 rutas GET y las 8 omitidas.

Figura 3. Escaneo pasivo de producción: rutas de lectura incluidas y excluidas.

[ Pegar aquí la captura ]

Captura filtrando por la rama Saavedra o por las categorías dast-zap-*.

Figura 4. Hallazgos en la pestaña Security → Code scanning.

[ Pegar aquí la captura ]

Captura de la sección de resumen (Summary) de la corrida con la tabla de hallazgos y su decisión.

Figura 5. Informe de hallazgos en el resumen de la corrida.

[ Pegar aquí la captura ]

Descargar el artefacto zap-api-produccion-reportes (o zap-api-reportes) y capturar report_html.html.

Figura 6. Reporte HTML de ZAP.